人物關係擷取模型開發之研究 會議記錄

| 會議 | 專案啟動會議 |
| --- | --- |
| 日期時間 | 2024/04/12 10:30~12:00 |
| 地點 | 中央大學工程館 B323 |
| 出席人員 | 國安局: 董先生、王先生 WIDM實驗室: 張嘉惠老師、洪閔昭、葉季儒 |
| 議程 | 四月份進度討論-關係生成微調討論 |
| 結論事項 | - Test data 部分讓Gemini和chatGPT大型語言模型標記，做交叉驗證，有衝突才人工看。 - 小模型部分第一種方法:先做分類器、再做seq2seq - 第二種方法使用decompose方式:先找出entity、再找relation。 - 定義relation:師生、同事、親屬 - 實驗拆解文章成段落，測試context window多大，效果如何。 - 找一下目前的sentenxe level dataset，有沒有原始的document，例如ACE、CoNLL - 使用ACE的中文資料，抽出人物關係部分，做訓練和test，檢視成效。 |
| 備註 | 聯絡方式： 0228891088 董先生 #55334 陳小姐 #55335 孫小姐 #55675 (上班時間無法使用手機，比較急時打電話聯絡) |